# 



# **Волгоградская область**

**Жирновский муниципальный район**

**Администрация**

**Алешниковского сельского поселения**

Адрес:с. Алешники ул. Октябрьская д.39 а,тел.60-2-23,факс 60-2-23;

# 

# **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 12.03.2019 г. **№ 13-Р**

**Об утверждении Плана основных мероприятий(дорожная карта) по созданию контейнерных площадок в 2019 году**

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 года №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» законодательные акты Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь Уставом Алешниковского сельского поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области,

1. Утвердить План мероприятий(дорожная карта) по созданию контейнерных площадок в 2019 году, согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Алешниковского

сельского поселения С.Е.Сикидина

Приложение

к распоряжению администрации

Алешниковского сельского поселения

от 12.03.2019 года №13-Р

**ПЛАН**

**Основных мероприятий(дорожная карта) по созданию контейнерных площадок в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Собрание с жителями с.Алешники по вопросу согласования мест размещения контейнерных площадок | 28.03.2019 | Администрация Алешниковского сельского поселения |
| 2 | Собрание с жителями п.Подчинный по вопросу согласования мест размещения контейнерных площадок | 29.03.2019 | Администрация Алешниковского сельского поселения |
| 3 | Собрание с жителями с.Макаровка по вопросу согласования мест размещения контейнерных площадок | 29.03.2019 | Администрация Алешниковского сельского поселения |
| 4 | Начало выполнения мероприятий по созданию контейнерных площадок в населенных пунктах Алешниковского сельского поселения( с.Алешники, п.Подчинный, с.Макаровка) | 3 квартал 2019 года | Администрация Алешниковского сельского поселения |
| 5 | Завершение выполнения строительных работ по созданию контейнерных площадок в населенных пунктах Алешниковского сельского поселения (с. Алешники, п.Подчинный, с.Макаровка) | 4 квартал 2019 года | Администрация Алешниковского сельского поселения |