

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АЛЕШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от 15.02.2021 г. №5**

**О подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Алешниковского сельского поселения в 2021 году**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации и проведения мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Алешниковского сельского поселения, смягчению возможных последствий, снижения возможного ущерба, обеспечению безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период возможного половодья в 2021 году, а также заблаговременной выработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом Алешниковского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемые:

 -Состав противопаводковой комиссии Алешниковского сельского поселения (приложение 1).

 -План предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Алешниковского сельского поселения в 2021г (приложение 2)

2.В срок до 02.03.2021г противопаводковой комиссией:

- Провести проверку всех имеющихся водных объектов;

- Оценить состояние гидротехнических сооружений с оформлением актов осмотра, которые предоставить к 02.03.2020г в отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского муниципального района;

- назначить ответственным за мониторинг паводковой обстановки на водных объектах поселения специалиста 1-й категории администрации Алешниковского сельского поселения Лысова О.В.

- 21.02.2021г проработать и уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, план эвакуации, план первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения при возможном подтоплении;

- 28.02.2021г. определить состав сил и средств поселения, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в 2021году;

- 20.02.2021г. провести проверку готовности систем оповещения и действиям населения по сигналам оповещения;

- 21.02.2021г. разработать и представить в отдел мобилизационной работы, защиты государственной тайны и ГО и ЧС администрации Жирновского района план предупредительных противопаводковых мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на закреплённых подведомственных территориях;

-28.02.2021г. уточнить руководящий состав пункта временного размещения и привести их в повышенную готовность;

-28.02.2021г.уточнить наличие плавсредств, других материально-технических ресурсов, находящихся в собственности граждан и пригодных для использования при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

2.1.При угрозе осложнения паводковой обстановки организовать выставление временных постов наблюдения за водной обстановкой и общественных спасательных постов.

2.2. обеспечить регулярное информирование населения о развитии весеннего паводка и своевременное оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов.

2.3. Ежедневно начиная с 10.03.2020 к 8.00 часам предоставлять информацию о складывающейся ситуации весеннего паводка на подведомственной территории в ЕДДС Жирновского муниципального района.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности провести комплекс привентивных мероприятий направленных на безаварийный пуск паводковых вод в 2021году.

4 До 13.03.2021г провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Алешниковского сельского поселения о готовности обеспечения безопасного пуска паводковых вод на территории Алешниковского сельского поселения.

5. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации производить в установленном порядке.

6.Контроль за исполнением данного постановления возложить на противопаводковую комиссию и ответственного по делам ГО и ЧС администрации Алешниковского сельского поселения Лысова О.В.

Глава Алешниковского С.Е.Сикидина

 Приложение 1

 к постановлению главы

 Алешниковского сельского поселения

 от 15.02.2021г. №5

**Состав**

**противопаводковой комиссии администрации Алешниковского**

**сельского поселения:**

**Председатель комиссии** - Сикидина С.Е. –глава Алешниковского сельского поселения;

**Секретарь комиссии** - Лысов О.В. - специалист 1кат.администрации Алешниковского сельского поселения отв. на решение задач ГОЧС поселения.

**Члены комиссии:**

-Говтов Е.А. - председатель Совета ТОС « Алешники ( по согласованию);

-Шайгузов И.Н. – директор МУ ЖКХБ Алешниковского сельского поселения (по согласованию).

 .

 Приложение №2

 к постановлению главы

 Алешниковского сельского поселения

 от 15.02.2021 г №5

**План**

**предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Алешниковского сельского поселения в 2021году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий |  Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии с постановкой задач руководителям объектов экономики по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод |  До 13марта 2021г. | Сикидина С.Е.  |
| 2. | Разработка планов предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод  |  до 21.02. 2021г. | Сикидина С.Е.Лысов О.В. |
| 3. |  Довести до владельцев ГТС независимо от форм собственности, что обязанности по обеспечению безопасности ГТС, а также по возмещению вреда, причиненного в результате нарушения законодательства о безопасности ГТС ,в соответствии со ст. 9 и16 ФЗ «О безопасности ГТС» от 21.07.97г. №117-ФЗ возложены на собственников ГТС и эксплуатирующие организации. |  До03.03.2021г. | Сикидина С.Е.Лысов О.В. |
| 4. | Обследование состояния ГТС, мостовпрудов, сливных конструкций на предмет их готовности к пропускупаводковых вод с оформлением актов. |  До02.03.2021 г. | Члены противопаводковой комиссии, руководители объектов экономики |
| 5. |  выполнить предупредительные мероприятия на ГТС:-обеспечить устойчивую безаварийную работу водосбросных и водоспускных сооружений, обводных каналов и русел;* очистить водоотводные каналы от растительности, мусора, снега и льда;
* отсыпать гребни плотин, если от-метка над уровнем зеркала льда менее 0,7 м.;
* провести ревизию запорной арматуры на сливных трубах.
 | До 03 марта2021г | Руководители объектов экономики-владельцы ГТСАдминистрация Алешниковского с/п  |
|  6. | Создание необходимого запаса ГСМ, песка и щебня для возможного ремонта плотин прудов и защитных дамб. |  До13.03.2021г. |  Сикидина С.Е..Шайгузов И.Н. (по согласованию) |
| 7. | Укрепление дорожного полотна, прочистка водопропускных и дренажных труб. | Постоянно по мере необходимости | Шайгузов И.Н. |
| 8. | Уточнить планы эвакуации, размещения и обеспечения населения из зон возможного затопления |  До28.02.2021 г. | Лысов О.В. |
| 9. | Создать и подготовить спасательные группы с плавсредствами для оказания помощи населению в зонах затопления (по договору с владельцами лодок) |  До03.03.2021г. | Лысов О.В. |
| 10. | Подготовить необходимое оборудование для откачки талых вод в местах возможного подтопления домов и подвалов. |  До06.03.2021г. | Шайгузов И.Н. (по согласованию)Лысов О.В. |
| 11. | Проверить систему оповещения в случае угрозы затопления. |  До20.02.2021 г. | Лысов О.В.  |
| 12. | Принять дополнительные меры по контролюза качеством питьевой воды и ее обеззараживанию. | Постоянно.В период паводка. | Шайгузов И.Н.(по согласованию)  |
| 13. | Выделить автотракторную технику с трехсуточным запасом ГСМ беспрерывной работы. Провести инструктаж рабочих и служащих по ТБ и действиях в случае чрезвычайных ситуаций:-самососные установки – 1 шт.-трактор МТЗ-80 – 1шт.-тележка тракторная- 1 шт.  | В период паводка | Шайгузов И.Н. (по согласованию) |
| 14. | Обо всех предаварийных и аварийных ситуациях на ГТС сельского поселения немедленно информировать председателя КЧС и ПБ Алешниковского сельского поселения С.Е. Сикидина | Немедленно по результатам осмотра места аварииТел.5-00-47,5-00-48, 60-2-42.8-9047502211 |